施工計畫書審查查對表
工程名稱		審 查		第 次審查
主辦機關		日 期		年 月 日
廠 商
審查項目	審查內容	審查結果		審查意見
		符合	不符
工程概要	□工程概要 / □工程主要施工項目及數量表
組織架構	□組織架構圖 / □監造人員執掌及學經歷表(工地代理人、工地主任、品管人員、勞安管理員、測量人員、監工等) / □專任工程人員職責 / □專業分工編組(各單項工程人員及機具數量)
施工區規劃	□工區佈置(工務所辦公室、材料堆置區、材料加工區、儲藏間、固定施工機具位置、臨時給排水、變電與供電設備位置及用水等) / □交通動線規劃(如涉及公共交通動線改道，應包括各階段之交通維持計畫)
施工程序規劃	□依據契約執行順序與過程摘要敘述 / □工程整體施工流程圖及各單項工程施工流程圖
進度控制計畫	□有無網狀圖 / □進度控制計畫是否符合需求
資源需求計畫	□機具設備需求計畫 / □材料需求計畫 / □人力需求計畫 / □資源需求計畫是否符合網狀圖進度需求
勞工安全衛生管理計畫	□勞工安全衛生人員及執掌 / □勞工安全衛生教育 / □安全衛生日誌 / □自動檢查表 / □安全衛生缺失改正通知書 / □個人防護具及安全設施一覽表 / □其他安全衛生事項
環境污染防治計畫	□污染源之評估及防治 / □空氣、噪音及振動之防治 / □固體廢棄物之處理 / □水污染防治 / □其他環境污染之防治
災害緊急應變計畫(包括防汛組織)	□災害緊急應變組織、成員及執掌 / □災害通報流程(含通報對象及電話) / □緊急應變設施(機具、材料及設施) / □緊急醫療計畫 / □緊急疏散路線圖
文件紀錄管理系統	□文件紀錄管理系統是否完備
附件	□工程告示牌 / □預定進度網狀圖 / □工地布置圖 / □勞工安全衛生及環境保護布置圖 / □各單項勞工安全衛生自動檢查表 / □勞安環保缺失改善通知表 / □各單項機具自動檢查表
其他
監造單位審查結果
□符合規定。 / □不符合規定，請依審查意見補正。

註：依工程規模調整審查項目，無需審查部份，以刪除線刪除。
        施工計畫複審意見表
第 頁共 頁
工程名稱：			契約編號：
			審查日期：
審查意見 序號	計畫之頁碼或圖表編號	審查意見		備註