國立中興大學
工程採購案件檢核表(100萬元以下)
案件名稱
案件編號
招標決標方式
編號	項目	說明	是否完成	備註
1	請購單		□是 □否	5
2	招標決標方式簽		□是 □否	5
3	成立評審小組簽		□是 □否	5
4	上網招標簽		□是 □否	5
5	資格標開標		□是 □否	1
6	評審會議		□是 □否	1
7	底價簽		□是 □否	5
8	議價		□是 □否	1
9	決標簽		□是 □否	5
10	繳履約保證金		□是 □否
11	監造計畫書
12	訂定契約書	決標後14日內完成	□是 □否	14
13	施工前協調會	定開工日期及施工注意事項	□是 □否	1
14	代繳空污費	廠商先代繳，再檢據核銷	□是 □否	1
15	施工計畫書 / 品質計畫書	預定進度表。 / 施工組織表(工地負責人、聯絡窗口)。 / 材料送審管制總表。	□是 □否	7
16	申報開工	檢附開工報告	□是 □否	1
17	辦理工程保險	訂約後7日內完成	□是 □否
18	工程告示牌	開工後7日內完成	□是 □否
19	施工詳圖送審	依個案需求，1次送審為原則	□是 □否
20	每周進度回報	每星期一上午9時前	□是 □否
21	申報竣工	檢附竣工報告	□是 □否
22	竣工結算資料	竣工後3日內	□是 □否	3
23	竣工確認	竣工後7日內	□是 □否	7
24	辦理驗收	竣工後30日內	□是 □否	30
25	付款	含編財產	□是 □否
26	繳保固金		□是 □否
27	空污費	辦理結算	□是 □否

承辦人：
備註：