科研採購(工程)案件流程（10萬以上～未達100萬元以下案件） 1070921
階段	辦理流程	使用表單	備註
請購 / / / 申請	至主計室艾富系統登打填寫【10萬元以上科研採購申請單】並列印 / 備齊【規格（規範）表】、儀器型錄及廠商估價單（正本）連同補助或委託契約（或機關公文） / (勞務採購者免型錄)	科研採購申請單(主計室系統產出) / 規格(規範)表 / (主計室系統產出)	會辦單位： / 研發處(確認該案可採科研採購) / 營繕組 / 資產經營組 / 主計室 / 奉核准後之請購單由申請人暫時留存
【請購單】奉核後，方可進行下個階段
採購	申請人擇定日期直接通知廠商攜帶公司大小章到校辦理採購。 / 廠商填寫【投標廠商聲明書(含廠商名稱、投標日期及用印)】 / 雙方洽談交貨時間(即請購單上之履約期限) (註1) / 填寫【採購紀錄】(註2) / 得標廠商繳交履約保證金 / 請購單位開立繳納通知單 (一式二聯)送至出納組，得標廠商至遲於決標次日起5日內繳交。 / 履約保證金繳交方式:廠商得以現金繳納至出納組或匯款繳納；採匯款繳納者（金融機構名稱：第一商業銀行台中分行，戶名：國立中興大學校務基金401專戶，帳號：40130099556）出納組將收據及通知單存查聯送回請購單位，請購單位將收據轉交廠商收執；存查聯自行留存。 / 送營繕組審查(註3)	1.投標廠商聲明書 / 2.科研採購紀錄 / 5.科研履保金繳納通知	【註1】交貨時間計算：請購單申請之【履約期限】，（如：自決標次日起算30日曆天交貨，其安裝測試期限10日曆天，例：4月1日填寫採購紀錄，交貨期限則為5月1日，如須延長則請購單上之日期須修改一致） / 【註2】 / 採購紀錄記載日期≧請購單之核准日期 / 採購金額須與請購金額同，不同時須另填協商紀錄 / 採購紀錄視同契約，如有塗改、增刪均需雙方用印 / 【註3】送採購組審查：採購紀錄請確實於填寫完成後7日內，檢附請購、採購階段所有文件及通知繳納履保金存查聯(需有出納組蓋章)送採購組審查，審查後送回請購單位收執。
【採購紀錄、請購單】及相關資料送採購組審核後，方進行下個階段
驗收	廠商送貨並備妥送貨簽收單、儀器型錄、保固書、發票。(註4) / 申請單位測試合格後，申請人填寫【功能檢測表】並確定主驗人員。 / 主驗人員為請購單位主管或指派適當人員擔任(由單位主管指派適當人員擔任應填【驗收通知單】) (註5) / 填寫【驗收紀錄】(註6)	3.規格功能檢測表 / 4.科研採購驗收紀錄 / 5.科研履保金繳納通知 / 6.驗收通知	【註4】保固期限計算：自驗收合格日起算？年，例：保固1年（驗收日如為106年5月1日，保固期限則為106.5.1～107.4.30）；發票：應依採購紀錄規定，驗收後開立。 / 【註5】興大採購業務開標驗收處理程序授權分工表 / 【註6】 / 交貨簽收(送貨)單日期≦功能檢測表日期≦驗收紀錄日期 / 驗收紀錄依規定須親自簽名、不能以蓋章代替，且主驗不得由申請人擔任
申請單位驗收合格後，方辦理核銷並退廠商履約保證金
核銷	發票（貼於黏貼憑證單）（申請人請蓋在保管證明欄位） / 【財產增加單】(申請單位蓋「使用單位欄」及「經辦採購單位欄」) / 檢附全案。 / 【退還履約保證金】驗收合格後，廠商填寫退還履約保證金申請單，並檢附收據正本，經「請購人」確認、單位主管核章後(及決行)送主計室辦理退還。	黏貼憑證單 / (主計室系統產出) / 財產增加單 / (財產系統產出) / 7.科研退還履約保證金申請書	全案會辦「營繕組」、「資產經營組」。

備註
上述【使用表單】於購案成立後，採購單位之承辦人員將以email寄予申請人；此亦可至「總務處網站」>「營繕組」>採購標準作業流程>左方欄>「科研採購(工程)」>下載。