品質計畫書審查查對表
工程名稱		審 查		第 次審查
主辦機關		日 期		年 月 日
廠 商
審查項目	審查內容	審查結果		審查意見
		符合	不符
計畫範圍	□工程概要 / □工程主要施工項目及數量表 / □工程檢驗項目及數量表
管理責任	□品管組織架構圖 / □人員執掌及學經歷表 / □專任工程人員職責 / □品管人員資格及人數是否符合要求
施工要領	□主要作業項目是否有施工要領及施工要領一覽表 / □施工要領之步驟與流程圖 / □施工要領內容是否包括品質要求、施工步驟、使用材料、使用機具及勞安環保規定 / □是否有檢驗及自主檢查停留點
品質管理標準	□管理項目及標準一覽表 / □項目、管理標準、頻率、時機、檢查方法、管理記錄及契約要求標準 / □不符合之處理
材料及施工檢驗程序	□材料設備進料及檢驗流程圖 / □有無材料設備及施工檢驗標準及數量一覽表 / □施工檢驗流程圖
設備功能運轉檢測程序及標準 / （依工程類別）	□設備功能運轉檢測標準一覽表 / □設備選定及進場前之審查、驗證程序流程圖 / □系統功能測試流程之完整性
自主檢查表	□依工程內容檢討訂定各項施工自主檢查表 / □檢查表內容應包含有檢查項目、檢查標準(管理標準)、檢查值、檢查結果紀錄、查核結果追蹤等
不合格品之管制	□不合格品管理方法之有效性與可行性；檢討經自主檢查、現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情形之處理方式及儲存方式（合格、不合格品應於現場區隔儲存） / □制訂不符合事項蹤管制表，對不合格品後續處置之追蹤管制
矯正與預防措施	□矯正與預防措施之有效性與可行性；制訂矯正與預防措施之程序
內部品質稽核	□內部品質稽核組織 / □內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當 / □內部品質稽核成果文件記錄
文件紀錄管理系統	□文件紀錄管理系統是否完備
其他
監造單位審查結果
□符合規定。 / □不符合規定，請依審查意見補正。

註：依工程規模調整審查項目，無需審查部份，以刪除線刪除
品質計畫複審意見表
工程名稱：			契約編號：
			審查日期：
審查意見 序號	計畫之頁碼或圖表編號	審查意見		備註