國立中興大學南投分部南投市中正路500號等12戶門牌國有房地租賃契約(樣稿)

立契約書人：國立中興大學      	（以下簡稱甲方）

（以下簡稱乙方）

茲因甲方為保存維護及活化利用中興新村國有房地，依據國有財產法第 28 條但書規定，在不違背原定用途下，將南投分部於南投市中正路500號等12戶房舍場地出租於乙方（案號： AZ-115003），甲方提供場地收取場地租金（以下簡稱租金）及權利金，乙方自行經營管理並自負盈虧，因租賃事件，訂立本契約，其條款如下︰

第一章   總則

- 契約期限：

- 本契約為定期租賃契約，其期間自正式營運日民國    年    月    日起至民國    年    月    日止，為期10年。租期屆滿時，租賃關係即行消滅，甲方不另通知。

- 本契約所稱籌備期，為自點交日民國    年    月    日起算6個月；乙方最遲應於籌備期完成設備安置等相關籌備事宜，籌備期屆滿之次日即正式營運日。

- 乙方或乙方引進之專案承租人就任一承租房舍或承租範圍對外提供商品、服務、收費、試賣、試住、試營運、招商展示並實際接待消費者或使用者，視為先行營運，先行營運之部分門牌房舍應依第十二條約定計付租金及相關費用，但僅為施工、安全測試、教育訓練、主管機關查驗或甲方同意之非營利測試活動者，不在此限。

- 中正路504號及534號等2戶門牌房舍於乙方完成修繕後營運，乙方修繕期間以自點交之日起1年為限，乙方不得以該2戶門牌裝修或修繕相關事宜要求甲方延後履約期限。乙方進行修繕或室內裝修，須依法申請並報請甲方周知同意後始得進行（乙方自行負擔費用及責任與受甲方監督)。

- 乙方因不可抗力、主管機關審查或許可程序延宕、文化資產審查、消防或建築主管機關不合理之要求補正、甲方點交資料或標的狀況與招標文件重大不符，或其他非可歸責於乙方之理由，致無法於原定期限完成籌備、修繕或正式營運者，應至遲於事實發生或知悉後7日內以書面通知甲方，並提出證明文件、影響期間。甲方應於收受完整資料後15日內書面回覆是否同意展延及展延期間；甲方逾期未回覆即視為不同意，經甲方書面同意展延者，展延期間不計入遲延營運或違約期間。

- 本契約有效期間內，乙方若無重大違約之情事發生，可於本契約期限屆滿前6個月，以書面向甲方提出申請。如經甲方評估營運績效良好者，至多得優先續約兩次，每次續約期限為5年，由甲、乙雙方協議後另簽訂新契約。

- 本契約期滿未續約，如甲方認為有重新招商之必要，乙方不得要求任何補償。倘若甲方下期招標作業未完成，乙方應本誠信合作原則下繼續協助經營契約承租範圍，以待順利辦理招標作業，惟期間不得超過6個月。

- 承租營業場所範圍： 南投縣南投市中正路500號門牌等12 
    戶國有房地(如下表及投標須知第陸點「履約標的」)。

| 編號 | 門牌 | 地號 (光明段) | 土地面積(㎡) | 建號 (光明段) | 建物面積(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南投市中正路500號 | 89-2 | 370.41 | 105 | 68.95 |
| 2 | 南投市中正路502號 |  | 370.41 | 105 | 68.95 |
| 3 | 南投市中正路504號 |  | 370.41 | 106 | 68.95 |
| 4 | 南投市中正路506號 |  | 370.41 | 106 | 68.95 |
| 5 | 南投市中正路508號 |  | 372.47 | 107 | 69.19 |
| 6 | 南投市中正路510號 |  | 372.47 | 107 | 69.19 |
| 7 | 南投市中正路512號 |  | 371.44 | 108 | 69.09 |
| 8 | 南投市中正路514號 |  | 371.44 | 108 | 69.09 |
| 9 | 南投市中正路524號 |  | 371.44 | 100 | 69.06 |
| 10 | 南投市中正路528號 |  | 372.47 | 90 | 69.19 |
| 11 | 南投市中正路532號 |  | 372.47 | 89 | 69.06 |
| 12 | 南投市中正路534號 |  | 372.47 | 89 | 69.06 |
|  | 合計 |  | 4458.31 |  | 828.73 |

- 營業項目：
以完善中興新村之食、宿、遊、購、行等充實生活機能相關服務及營運計畫書所提報之內容為主。

- 租賃房地之使用保管，應受下列限制：

- 租賃房地建物、設施設備均依現況點交，經雙方完成點交後乙方應盡善良管理人之注意義務負擔使用保管維護責任，如有損壞、毀損或滅失，或經發現、查核、反映有前述情形，乙方應負修繕及賠償責任；因乙方、乙方引進進駐專案承租人或其僱用人未經乙方同意之故意或過失致場地毀損(含火災)，應於7日內通知甲方查驗，其因乙方、乙方引進進駐專案承租人或其僱用人之故意或過失所致者，乙方應照甲方規定價格賠償或按原狀修復，終止租約時不得要求補償。如因天災、地變等不可抗拒之情形發生而損毀時，乙方應於7日內通知甲方查驗，經甲方查明不能使用時，經雙方協議得調整租金或為必要之處置，必要時得終止契約，交回契約標的。

- 本案標的中正路504號及534號門牌房舍尚未經甲方修繕，乙方須負責修繕使其外觀與其他標的房舍及當地景觀融合，修繕方式、金額及期程須詳載於經本校核准之營運計畫書內。

- 使用場地有發生意外之虞或發生意外時，乙方應立即採取防範或搶救措施；如意外之發生經鑑定係乙方因管理不當或疏於維護所致，乙方應負事後之復原、重建及對甲方與第三人之賠償責任。

- 租賃期間，如因乙方或其代理人、使用人之故意或過失，致甲方遭受損害，或使甲方對第三人應負賠償責任時（包括但不限於國家賠償責任），乙方應對甲方負賠償責任。

- 乙方應依建築法第七十七條規定，維護租賃物合法使用與其構造及設備安全，營運期需配合甲方規定進行消防設置設備檢查，若需修繕，費用由乙方負責。

- 乙方就租賃房屋為室內裝修時，應報請甲方同意後，並依建築法第七十七條之二遵守下列規定：

  - 租賃房屋供公眾使用者，其室內裝修應申請審查許可，租賃房屋非供公眾使用者經內政部認有必要時，乙方亦應遵照辦理。

  - 裝修材料應合於建築技術規則之規定。

  - 不得妨害或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造。

  - 租賃房屋室內裝修應由內政部登記許可之室內裝修從業者辦理。

  - 審慎評估是否涉及文化資產爭議。

- 乙方如有增設各式設施或線路之需求，相關費用由乙方自行負責並於安裝前提請甲方同意始得施工，其相關水、電線路及規格需依台電及自來水施工相關規定及配合甲方場所設置規定，並視需要自行裝設相關安全保護設施，另工程營(修)繕部分，須遵守建築相關法令、勞工安全衛生、環保暨消防管理規章等。乙方增置之設施或線路等，應於契約屆滿(或因故解約)後10日內（含例假日）自行拆除，為維護建築物之結構及安全，甲方認有保留必要者，得由甲方無償保留。

- 乙方對其契約標的範圍內之裝潢(修)、招牌、電氣、供水或排水、照明、空調或其他任何機械或設備或管線，如需新設、變更、整修、增設或移動時，施工前以書面檢附相關圖說（平面圖、配置圖、規格…等詳細資料）及預計施工期間與進度表，經甲方書面同意後，依建築法、消防法等相關規定自行向主管機關申請核准，始得施工，並應依法辦理施工監造，其所有費用概由乙方負擔。

- 租用本房地者，其外牆非經甲方同意不得設置店招、任何型式之商業廣告、促銷活動看板及其他類似廣告安排等。乙方於本標的物範圍內設置面向外之看板、燈箱及櫥窗等均應經甲方同意，各看板、燈箱及櫥窗內容以販賣商品為限，且應配合周圍環境適度裝修，並應先將其設施圖樣徵得甲方同意後始得為之，且不得影響建築物結構、公共安全及環境衛生。

- 乙方應於	承租營業範圍內至少保留2戶門牌房舍自行營運，不得將租賃房地之全部出租(分包、分租或轉租)或將使用權全數轉讓他人或以其他任何方式全部由他人使用。所稱自行營運，指乙方以自己名義負責該門牌房舍之營業決策、商品或服務提供、收款、稅務申報、人員管理、盈虧承擔及消費者爭議處理等，得委任員工、專業服務廠商或合作品牌協助營運，但不得將主要經營權、收益權或使用權實質移轉予第三人。

- 乙方對於引進本案承租範圍房舍之專案承租人，應簽訂租賃契約，並得計收租金(包含管理費、清潔費、公用水電費等）；為配合活化中興新村，促進社區發展並吸引人潮回流之目標，出租專案承租人之房舍單一門牌之月租金(含管理費)不得超過新臺幣20,000元或顯逾市場行情，未經甲方同意，不得收取其他任何費用其收取費用。另乙方應與專案承租人之契約中訂明應遵守本案契約書、甲方管理規範、文化景觀保存、公共安全、衛生、消防、環境清潔、營業時間及其他應遵守之義務與負擔之責任，且乙方與專案承租人對甲方負連帶責任。專案承租人進駐或更換本案承租範圍房舍，乙方應檢附業種、營業內容、進駐契約草案、使用空間、營業時間及裝修規劃等報請甲方核准，如有不適之業種進駐、營業內容，甲方得與乙方協調撤、換之，乙方應予配合；專案承租人退租本案承租範圍房舍，乙方應報請甲方核備。

- 乙方不得違反法令或本契約約定用途使用租賃房地。

- 因乙方違反建築法或其他法令之規定，經主管機關裁處甲方之罰鍰或強制拆除等所需費用，應由乙方負擔，乙方並應負擔改善及一切損失之賠償責任。

乙方有違反前開各款約定之情事者，甲方得不經催告立即終止租約，收回租賃房地，並得向乙方請求新臺幣10萬元之違約金。

- 乙方應依核准之「營運計畫書」規劃辦理修繕、進駐及招商，經營內容應以完善中興新村之食、宿、遊、購、行等充實生活機能相關服務為主，各業別之經營皆須符合相關法規，並取得合法經營證明文件。

- 乙方營業時間以營運計畫書為依據，營業期間如因故須暫停營業或調整營業時間，應於10日曆天前函請甲方同意，並於3日曆天前於營業場地門口張貼公告。非經甲方同意，乙方不得以任何理由擅自停業、間斷營業或調整營業時間，違者依契約相關規定計罰違約金。

- 甲方有權以書面、現勘或會議等方式對乙方實施營運績效評估，乙方有配合提供營運績效及甲方要求資料之義務，並應於現勘或會議前14天提供甲方。經甲方評估需改善者，甲方得通知乙方限期改善；乙方未能配合提供資料、出席會議或會勘，或經甲方通知後逾期未改善者，甲方得終止契約並於扣除損害賠償及相關債務後，退還剩餘之履約保證金。

- 乙方陳列擺放商品不得超出所約定之承租範圍，貨物不得隨亂放置，且不得於承租範圍內堆積貨物或收置危險物品或任何可能會妨礙消防機能之器具貨物品，以免發生妨礙公共安全或公眾利用之行為，無論為乙方所為或第三人所為，乙方均應負回復原狀之義務。

- 乙方應保持所使用房地完整，並不得產生任何污染、髒亂或噪音致影響附近居民生活環境，如構成危害或違法情事，乙方應自行負責處理並負損害賠償責任。

第 二 章   履約保證金、租金、權利金及各項費用

- 投資金額：乙方應依營運計畫書規劃之投資金額執行之。

- 履約保證金：新臺幣      元整(為得標廠商5個月租金總額)。乙方應於決標次日起7日內繳付完成。

  - 履約保證金於期滿、解除或終止契約時，由甲方抵付欠繳租金、拆除地上物或騰空租賃物、損害賠償等費用，且無待解決事項後，如有賸餘，無息退還；如有不足，由乙方另行支付。

  - 乙方於租期屆滿前申請終止租約，或可歸責於乙方之事由，而終止租約者，其已繳交之履約保證金全部或部分不予退還。但租賃期間，因不可歸責於乙方之事由而終止租約者，乙方繳交之履約保證金，得依前款規定辦理。

  - 本租約租賃期間，如乙方未依期限繳納租金、各項稅費、罰款、違約金、行政罰鍰等費用，或乙方履約有不實行為、未完全履約、遲延履約、包含點交清單內之建物或設備損壞、或其他可歸責予乙方之事由，造成甲方任何形式之損失，甲方得自乙方所繳之履約保證金內扣抵，乙方並應於甲方扣抵後10日內補足全額履約保證金。如乙方逾期未補足，視同乙方違約，甲方得解除或終止本契約。

  - 契約期間乙方不得以任何理由主張以履約保證金抵扣租金、水電費、滯納金、賠償或其他一切債務。

- 乙方應定期支付甲方租金及權利金：

- 租金：

  - 每月租金全額為新臺幣        元整，乙方應於單月5日前繳納2個月租金，未滿一個月之部分，按當月天數比例計算之。實際租賃面積與預計租賃面積如有誤差，乙方不得請求調整租金，但依國有公用不動產收益原則計算房地租金低於規定者，甲方得逕予調整。

  - 籌備期免支付租金，若乙方(含專案承租人)先行營運(含試營運)，每月租金費用以[（月租金全額/12戶）×實際營運門牌戶數×當月實際營運天數比例]計算；籌備期之次日起為正式營運日，除尚未修繕完成之中正路504號及534號門牌外，其餘房舍不論是否籌備完成，即開始支付租金，每月租金費用以[月租金全額×10/12戶]計算。正式營運日起倘中正路504號及534號門牌房舍完成修繕且先行營運(含試營運)，或已逾點交之日起至多1年之修繕期限之次日起，以月租金全額計收。

  - 中正路504號及534號門牌房舍由乙方負責修繕，乙方就該2號門牌房舍所支出之修繕費用金額得抵付本條所稱之租金，並以新臺幣600萬元為上限；修繕期間該2號門牌房舍免支付租金，並自點交之日起至多1年為該2號門牌免支付租金之修繕期限，若該2號門牌乙方(含專案承租人)先行營運(含試營運)，每月租金費用比照前述以實際營運天數計算，逾1年修繕期限之次日不論是否修繕完成，	承租營業場所範圍全區以月租金全額計收。

  - 乙方應就中正路504號及534號門牌房舍之修繕項目、預算、圖說、施工期程及施工廠商詳載於修繕計畫書，其預算最高不得逾新臺幣600萬元，並經甲方事前書面核准後始得列入甲方同意抵付租金之金額。該2門牌房舍修繕完成後，乙方應委請第三方公正單位查驗修繕有關之契約、發票、付款證明、完工照片、竣工圖說及必要之主管機關許可或備查文件，並確認符合修繕計畫書之修繕項目及預算範圍後製妥查驗報告書等驗收結算資料；乙方應將經第三方公證單位查驗之驗收結算資料送予甲方。甲方收受乙方之驗收結算資料後，於修繕計畫書之修繕項目及新臺幣600萬元預算範圍內予以認列實際可抵付租金之金額，並將認列結果、抵附租金期間、每期抵付金額以書面通知乙方；未經甲方書面認列之費用，乙方不得主張抵付租金或請求補償。

  - 除因天災、事變等不可抗力因素或不可歸責於乙方之事由並經甲方認可，或有第一條第五款經甲方書面同意展延者外，乙方不得以任何理由要求延後營運、延長修繕期限及免收租金。

  - 除中正路504號及534號房舍依本契約另訂修繕金額抵付規定外，乙方就其他門牌房舍所為之裝修、設備、消防、文資、營運空間改善或其他投資，除經甲方事前書面同意列為可抵付租金或由甲方補助之項目外，概由乙方自行負擔，乙方不得請求甲方補償。

  - 本條租金因土地申報地價調整等因素，經甲方評估須重新調整時，乙方應照調整之租金額自調整之月份起繳付。

  - 倘本租賃契約因故提前終止，除因甲方開發利用、政策變更、另有使用計畫、不可歸責於乙方之情形外，乙方不得以任何名義向甲方請求償還或補償尚未抵付租金之修繕費用。

- 權利金：

- 採固定費率計算，按乙方因承租範圍營運產生之銷售額，每月超過新臺幣240萬元時，就超出部分金額之3%計算收取，並以6個月為一期繳納匯入本校指定帳戶。

- 乙方（含乙方引進之專案承租人）於承租範圍提供商品、服務、餐飲、住宿、活動、展售、管理等營業行為須開立統一發票；權利金計算所稱之銷售額指乙方（含乙方引進之專案承租人）實際使用承租房舍從事前述營業行為所取得之未稅銷售額。

- 下列款項不列入權利金計算：

- 1.依法代收代付之水費、電費、瓦斯費、電信費、垃圾清運費、政府規費、保險費。

- 2.經甲方事前書面同意排除之非營利公益活動收入。

- 3.其他經甲方事前書面同意排除，且乙方能提出完整憑證證明並非承租範圍營業收益之款項。

- 乙方應於每年7月1日至31日與1月1日至31日期間內，分別製作該年1月至6月與前一年度7月至12月各房舍逐月之銷售額明細表及佐證資料，及計算全區月未稅銷售額超過新臺幣240萬元部分乘以3%之該期應納權利金，並經會計師查核簽章後，書面(郵戳為憑)送予甲方。

- 甲方收到銷售額明細表並確認無誤後，於8月31日及2月28日前通知乙方於每年9月30日前繳納該年1月至6月之權利金；每年3月31日前繳納前一年度7月至12月之權利金。

- 乙方製作銷售額明細表及佐證資料之統一發票或收據等原始憑證，應予妥善保存以備本校或相關單位查核。甲方認有必要時，得自行或委任會計師辦理查核，乙方應予配合；如查核結果顯示乙方短報、漏報或低報營業額或權利金，乙方應於甲方通知期限內補繳差額，並依本契約約定負擔違約責任。

- 乙方應於其與專案承租人或其他實際使用承租範圍營業者之契約中，約定其應配合提供銷售額、發票或收據、稅務申報、會計師查核及其他甲方為權利金查核或契約管理所需之合理資料。乙方不得以其與第三人間之契約約定、營業秘密或資料取得困難為由，拒絕或遲延向甲方提供資料。

- 繳款方式：乙方應依契約內容繳納租金及回饋金，支付時以甲方開立之繳費單、現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票（抬頭：國立中興大學）至甲方出納組繳納或以匯款方式匯至甲方指定銀行【匯款銀行：第一商業銀行台中分行，戶名：國立中興大學校務基金401專戶，帳號： 40130099556】繳交。

- 水電費用：由乙方自行負擔。

- 乙方因承租房地營業所衍生之瓦斯費、電話費、環境清潔費、廢棄物處理費、房屋稅、地價稅、營業稅、印花稅及其他一切必要費用，或因違反衛生、環保等相關法令應繳納之罰款，概由乙方負責。如因欠繳各項費用而使甲方遭受損害時，乙方應負賠償責任。

- 乙方逾期繳納租金、權利金、水費、電費、房屋稅、地價稅等費用時，依下列標準加收懲罰性逾期違約金：

  - 逾期繳納未滿一個月者，照欠額按日加收千分之五。但逾期二日以內繳納者，免予計收。

  - 逾期繳納在一個月以上者，照欠額按日加收千分之十。

第 三 章  場地、餐飲、衛生及經營管理

- 本租賃案僅提供房屋及土地租賃使用，設備及所提供商品之品質由乙方負責並自負盈虧。若發生消費者爭議事件，均由乙方自行處理，並承受一切賠償損失等法律責任。

- 承租範圍所提供服務項目或商品，須依相關法令辦理稅籍或其他相關稅務登錄，販售之物品，一律需開立統一發票或收據給買受人，不得逃漏稅，如有違反致損害甲方權益時，乙方應負一切賠償責任。

- 乙方應確保其承租範圍及營業場所(店鋪)內所提供之商品或服務，無安全或衛生上之危險，並符合消費者保護法、食品衛生管理法及商品標示法等相關法令之要求及社會良善風俗，否則由乙方連帶負擔相關法律責任。甲方亦得要求乙方立即將商品下架，若因此造成甲方任何形式之損失，需全額由乙方賠償，乙方並同意甲方得逕由履約保證金中扣除，若有不足，乙方應補足繳交，違者循法律程序催繳。

- 乙方承租範圍及營業場所(店鋪)內提供之餐飲服務及經營管理悉依教育部訂頒之「大專校院餐飲衛生管理工作指引」及相關法規辦理。

- 乙方承租範圍及營業場所(店鋪)內所使用之器具、桌椅應有不傷人之安全設計，如有不可避免之危險器具，如滾水裝置、烹煮設備等，應建立區隔，防止非工作人員觸摸造成傷害，並設立警告標語。

- 乙方承租範圍及營業場所(店鋪)內業務經營應配合甲方指示辦理，並符合文化資產、都市計畫使用規範，不得違反社會秩序及善良風俗，且應與甲方形象相符合。

- 乙方承租範圍及營業場所(店鋪)進(補)貨之車輛應注意人員安全，若有意外需負完全之責任。

- 乙方應保證承租範圍及營業場所(店鋪)所營運之內容，絕無侵害第三人智慧財產權（包括但不限於著作權、商標權、專利權及營業秘密等）之情事，如需使用甲方之智慧財產權，應經甲方之審核同意且付予智慧財產權權利金。

- 乙方應投保商業火災險、雇主責任險、公共意外責任險（包括用餐人員飲食衛生中毒理賠）等保險：

- 商業火災險之投保金額每間房舍不得低於新臺幣3百萬元，自負額為零，被保險人為甲方。

- 雇主責任險投保金額每間房舍不得低於新臺幣3百萬元。

- 公共意外責任險：每一個人身體傷亡之保險金額為每間房舍不得低於新臺幣1百萬元，自負額為零。

- 乙方應於正式營運日後15日內，將保單副本提送甲方。乙方所提之相關保險保單內容，如有撤換或變更，應先經甲方書面同意。

- 乙方對標的物保險期間，若有保險範圍不足、保險金額過低、保險期間不足或其他投保未盡事宜，造成甲方或其他第三人損害時，乙方應負擔全部責任（含賠償責任）。保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及賠償由乙方負擔。

- 乙方應遵守甲方資安規定，不得使用大陸廠牌資訊、媒體及通訊產品。

- 乙方應依職業安全衛生法設置職業安全衛生管理人員，並遵守職業安全衛生法規及相關規定。甲方得以對承租範圍之空間使用及相關運作進行檢視，乙方不得拒絕；乙方需配合中央目的事業主管機關及地方主管機關辦理職業安全衛生及環保相關輔導作業，且應符合政府相關法令及甲方相關規範。

- 乙方承租範圍所雇用之工作人員與甲方無雇傭關係，乙方應負職業安全衛生法及勞動基準法等相關法規所規範之雇主責任，受僱人因工作而遭受一切意外傷亡及損害概與甲方無關。其相關從業人員之行為不當致發生民、刑事責任者，應由行為人及乙方自行負責，與甲方無涉。

- 乙方應指定現場負責人並報甲方核備。其在營業期限內，應親自至現場負責一切作業流程，並留駐營業場所隨時協調及處理問題，如有緊急突發事件，應有專人立即處理並通報甲方人員知悉。現場負責人需暫時離開時，得指派代理人代為處理；如確定更換現場負責人時，需於7日內以書面通知甲方，於兩週內未通知時，視同違約。

- 乙方承租範圍環境清潔及冷氣、熱水器、電力等設施設備應定期保養維護，並將清理維護之時間及方法記錄於保養維護文件。

- 乙方應做好自主管理檢查相關作業，並接受甲方督導、抽檢。各項衛生工作，如經甲方檢查，未按規定處理或清潔衛生水準未達衛生檢查單位之標準時，甲方得視情節輕重，要求乙方停業清掃或逕行委託外包處理，費用由乙方負擔，不得異議，惟情節嚴重時，甲方得逕行解除或終止本契約。

第 四 章  營運績效評估

- 乙方應於每年三月底前函送前一年度營運執行報告書予甲方；倘第一年度營運期間未滿3個月則併入下一年度執行。

- 營運績效評估方式詳投標須知第貳拾貳點「營運績效評估要點」。

- 乙方有配合營運績效評估調查、參加會議、現勘及於期限前提供營運執行或甲方要求資料之義務，如乙方未能配合，甲方得依第三十九條規定終止契約。

- 營運績效評估不佳，經甲方通知限期改善且逾期未改善，甲方得依第三十九條規定終止契約，並自履約保證金扣除損害賠償及相關債務；乙方經連續三年評估為不佳者，甲方得逕為終止契約。

- 甲方得依營運績效評估結果作為續約之參考，惟乙方不得因評估結果未獲續約而向甲方提出損害賠償或要求相關補償。

第 五 章  罰則、解除或終止契約

- 除契約另有規定外，乙方違反本契約約定者，甲方得書面通知乙方限期改善。乙方屆期未完成改善者，甲方得處新臺幣2仟元之懲罰性違約金，屆期仍未完成改善者，得按次加罰新臺幣1仟元整，直至乙方完成改善為止；乙方屆期未完成改善累計達3次以上者，甲方得終止契約並得沒入履約保證金之全部或部分。

- 除契約另有規定者外，有下列情形之一者，甲方得不經催告逕行解除或終止契約並將履約保證金全部或部分沒入：

- 乙方積欠租金達2個月、未依約支付權利金或延遲繳納水電費逾30日，經甲方以書面通知而仍未於限期內繳納。

- 乙方之營業行為涉及不法情事有致生危害於公共安全之虞者(例如：違反食品安全法或消防法等相關法規)

- 乙方須先報請甲方同意方可執行之事項，乙方未經申請逕自執行或其他重大違約事項。

- 乙方未能配合提供	營運績效評估所需資料、出席營運績效評估有關會議或現勘；或營運績效評估為不佳，經甲方通知乙方限期改善且乙方逾期仍未改善。

- 乙方如因違反法規或違反本契約約定致使甲方受有任何損失，乙方應負賠償責任；甲方因此終止本契約後如有其他應由乙方支付而未支付之費用、罰款、違約金、行政罰鍰等，乙方仍應繳納之。甲方因可歸責於乙方之事由，逕行解除或終止本契約因此而生之損失，概由乙方負完全賠償責任，乙方不得異議。

- 乙方如因故無法繼續承租，需中途停止契約時，應至少六個月前，以書面向甲方提出終止契約之要求，並需經甲方同意且應服務至甲方完成招商與辦理交接為止，甲方並得沒收全部或部分履約保證金。

- 因下列各款情形或其他非可歸責於乙方之事由而終止契約者，甲方應返還乙方之履約保證金之全部：

  - 政府因舉辦公共、公用事業需要或依法變更使用時。

  - 政府實施國家政策或都市計畫或土地重劃有收回必要時。

  - 甲方因開發利用、無法提供營業或另有使用計畫有收回必要時。

- 乙方應於契約期滿、解除或終止30日內，將場地及向甲方借用之設備清潔完畢，並自行撤除自有之生財器具及貨品(含乙方向第三者租借用之設備)後，將場地按訂約時之現狀返還甲方，或經甲方同意後得將裝潢、附著於場地之設備、修建、改建或增建部分，應無條件交出甲方接管，並應放棄任何補償或公法上任何拆遷補償權利。

- 如乙方未依限返還，按日支付甲方按每日租金3倍之懲罰性違約金至返還之日止。乙方所有之物品，甲方得視為廢棄物逕行或僱工代為處理，其費用由乙方負擔或由履約保證金抵扣，乙方不得異議。

- 乙方因使用或管理租賃物不當，損害人民生命、身體或財產，導致國家負損害賠償責任時，甲方得向乙方求償。

- 租賃標的之權屬為中華民國，乙方不得將租賃標的作為公司或商業登記之用；乙方於合約期間在租賃房地所在地址設籍課稅者，應於租賃期限屆滿或租約終止之翌日起30日內註銷或變更之，並應將註銷或變更登記之證明文件交付甲方存查，否則按遲延日數每日計罰加收懲罰性違約金新臺幣1萬元整，若因此導致甲方受有損害，並應賠償之。

第 六 章  附則

- 乙方於決標後送甲方審查同意之營運計畫書(核定版)、投標時所檢送之營運計畫書、投標文件及評選會議紀錄、承諾事項等各項文件均屬本契約之一部分，應落實執行，否則視同違約。修訂或補充內容應以書面為之，並經雙方簽署始生效力，且為本契約之一部分。

- 有關本契約條款之解釋、效力及其他如有未盡事宜，皆悉依民法及相關法令辦理，法令未規定者依交易習慣、誠信原則、公平原則、公共秩序及善良風俗為準則辦理。

- 本契約正本一式三份、副本三份，甲、乙雙方須依法辦理公證程序正式生效(公證費用由甲、乙雙方各負擔二分之一)，甲方、乙方及民間公證人各執正本乙份，甲方另執副本二份、乙方另執副本乙份。雙方並同意就租金、權利金、水電費、違約金之給付、租約期滿時租賃標的物之返還逕受強制執行。如因本契約爭訟，甲、乙雙方同意以台灣台中地方法院為第一審管轄法院，甲方因此支出之律師酬金由乙方負擔。

- 本契約約定應給予他方之通知或文件，均以書面方式為之，並於他方收受時生效。雙方之地址以本契約簽署內容為準，任何一方變更地址時應於變更前以書面通知對方，未通知變更地址，而致他方寄至原地址時，視同於寄發時業已合法送達他方。

立契約書人

甲　方：國立中興大學

代表人︰校長詹富智                                   簽  章

地  址：40227台中市南區興大路145號

電  話：04-22840272

傳  真：04-22860346

乙　方：                                            蓋店章

公司名稱：                                          簽  章

負責人或法定代表人︰

營利事業統一編號：

地  址：

電  話：

傳  真：

中    華    民    國     1 1 5   年         月        日