○○工程-送審管制總表

施工計畫送審一覽表

| 編號 | 送審項目 | 送審時機 | 基本內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整體施工計畫 | 訂約後 開工前 | 詳表4-2整體施工計畫審查重點表內容 |  |
| 2 | 整體品質管理計畫 | 訂約後 開工前 | 依工程會格式製作http://www.pcc.gov.tw/pccap2/BIZSfront/MenuContent.do?site=002&bid=BIZS_C10112671 |  |
| 3 | 整體安全衛生管理計畫 | 訂約後 開工前 | 1.緊急應變計畫 2.防震措施 3.自主安全檢查 | 可併入施工計畫 |
| 4 | 臨時用電計畫 | 訂約後 開工前 | 1.臨時用電評估 2.規畫及配置 | 可併入施工計畫 |
| 5 | 整體施工進度表及預定施工網圖 | 訂約後 開工前 | 1.預定進度百分比、契約價金執行分配 2.主工項及分項預定施工進度分配 3.各工項權重及排程 | 依契約須單獨提送 |
| 6 | 假設工程施工計畫 | 施工前 | 依本所提供之架構(工程會要求)製作 |  |
| 7 | 防水砂漿工程施工計畫 | 施工前 | 依本所提供之架構(工程會要求)製作 |  |
| 10 | 廁所貼磁磚施工計畫 | 施工前 | 依本所提供之架構(工程會要求)製作 |  |
| 11 | 輕隔間牆、天花板施工計畫 | 施工前 | 依本所提供之架構(工程會要求)製作 |  |
| 12 | 機電工程施工計畫 | 施工前 | 依本所提供之架構(工程會要求)製作 |  |

材料送審一覽表

| 編號 | 送 審 項 目 | 預定施工日期 | 預定發包日期 | 預定送審日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 假設工程(工程告示牌) |  |  |  |
| 2 | ∮8" HDPE螺旋管 |  |  |  |
| 3 | 止滑石英磚、壁磚材料 |  |  |  |
| 4 | 防水砂漿材料 |  |  |  |
| 5 | 門、窗材料 |  |  |  |
| 6 | 廁所用馬桶(含無障礙)、小便斗、扶手…等設備 |  |  |  |
| 7 | 纖維水泥板隔間牆、ALC輕質磚牆材料 |  |  |  |
| 8 | 天花材料 |  |  |  |
| 9 | 水泥漆材料 |  |  |  |
| 10 | 消防設備材料 |  |  |  |
| 11 | 配電盤設備材料 |  |  |  |
| 12 | 燈具、開關插座材料 |  |  |  |
| 13 | 管、線材料 |  |  |  |
| 14 | 弱電設備材料 |  |  |  |
| 15 | 其他設備(主辦機關要求或監造單位認為有必要提送之材料) |  |  |  |
| 所有材料請遵從公共工程相關規定，提送監造單位審查，主辦機關核可後，方能進場施工。 |  |  |  |  |